# 广元市政务服务和公共资源交易中心

# 部

# 门

# 决

# 算

# 2021年度

目录

（公开时间：2022年9月27日）

第一部分 部门概况	1

一、基本职能及主要工作	1

二、机构设置	3

第二部分 2021年度部门决算情况说明	4

一、 收入支出决算总体情况说明	4

二、 收入决算情况说明	4

三、 支出决算情况说明	5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11

八、政府性基金预算支出决算情况说明	12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	12

十、 预算绩效管理情况	12

十一、 其他重要事项的情况说明	13

第三部分 名词解释	14

第四部分 附件	17

2021年广元市政务服务和公共资源交易中心（汇总）	17

2021年部门整体绩效评价报告	17

一、部门概况	17

二、部门整体预算绩效管理情况	19

三、部门财政资金收支情况	20

四、存在的问题	23

五、整改建议和意见	23

一、项目概况	24

二、项目资金申报及使用情况	25

三、项目实施及管理情况	26

四、项目绩效情况	27

五、评价结论及建议	27

网络及信息系统运维费项目	31

一、项目概况	31

二、项目资金申报及使用情况	32

三、项目实施及管理情况	33

四、项目绩效情况	34

五、评价结论及建议	34

一、项目概况	36

二、项目资金申报及使用情况	37

三、项目实施及管理情况	38

四、项目绩效情况	39

五、评价结论及建议	39

一、项目概况	42

二、项目资金申报及使用情况	43

三、项目实施及管理情况	44

四、项目绩效情况	45

五、评价结论及建议	45

一、项目概况	48

二、项目资金申报及使用情况	50

三、项目实施及管理情况	51

四、项目绩效情况	52

五、评价结论及建议	52

网络运行维护费	56

一、项目概况	56

二、项目资金申报及使用情况	57

三、项目实施及管理情况	57

四、项目绩效情况	58

五、评价结论及建议	58

一、项目概况	61

二、项目资金申报及使用情况	62

三、项目实施及管理情况	63

四、项目绩效情况	64

五、评价结论及建议	64

一、项目概况	67

二、项目资金申报及使用情况	68

三、项目实施及管理情况	69

四、项目绩效情况	70

五、评价结论及建议	70

(2021年度)	71

第五部分 附表	72

一、收入支出决算总表	72

二、收入决算表	72

三、支出决算表	72

四、财政拨款收入支出决算总表	72

五、财政拨款支出决算明细表	72

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	72

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	72

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	72

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	72

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	72

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	72

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	72

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	72

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	72

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。2020年1月原广元市人民政府政务服务中心更名为广元市政务服务和公共资源交易中心，是广元市人民政府直属事业单位（参公管理），为正县级机构。主要职责：（1）贯彻实施政务服务和公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为政务服务和公共资源交易活动提供场所、设施和服务。 （2）负责对进入市政务服务和公共资源交易中心的所有事项办理情况的指导监督和入驻单位窗口工作人员的日常管理。（3）负责实施市本级政务服务大厅标准化、规范化、便民化的建设和服务工作。负责入驻单位窗口服务事项清理、办事材料精简、服务流程优化、办事指南规范更新的指导和管理；负责入驻单位窗口为企业和群众开展全程代办、协办和上门服务、延时服务、预约服务；负责入驻单位窗口审批服务事项“一网办”“一门办”“一次办”的工作协调，开展优质服务。（4）负责一体化政务服务平台的运维工作。 （5）负责广元市公共资源交易信息中心的建设和管理。（6）负责全市12345政务服务热线的日常运行和管理。（7）负责对各县区、经济技术开发区政务服务和公共资源交易中心的业务指导。（8）负责全市重大投资项目联合审批的相关服务工作。（9）完成市委、市政府交办的其他任务

### 广元市公共资源交易信息中心（市政府采购中心、市12345政务服务热线中心）为市政务服务和公共资源交易中心的直属事业单位，与市政务服务和公共资源交易中心一体化管理。主要职责：贯彻实施公共资源交易相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施，指导全市公共资源交易活动现场和管理工作；承担全市工程建设招投标现场服务和管理工作，负责政府采购活动现场服务和管理工作，负责国有产权、特许经营权出（转）让等现场服务和管理工作，负责国有土地、矿业权出（转）让提供交易服务；承担市公共资源交易中心信息技术平台建设和管理，按照有关规定发布场内交易信息，为交易各方提供交易资讯、鉴证等服务；查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格；建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系；负责项目交易现场监督管理工作，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、投诉，并按职责分工及时处理；承办市政府交办的其他事项。

### （二）2021年重点工作完成情况。

### 1.整合市本级、利州区政务大厅同行业部门窗口，建立1个多功能服务中心、7个分类服务中心、12个服务区，开启了市、区同城一体化集成政务服务新模式。2.坚持“六个一”工作机制，常态化推进“一网通办”政务服务能力提升攻坚。2021年全省“一网通办”政务服务能力巩固提升成绩单，我市在全省市州中排第二位。3.持续优化政务服务，开设了帮办代办专窗，常态化开展现场领办、全程帮办、预约服务、延时服务、上门服务、邮递服务等。4.推进镇村便民服务体系建设。组织指导各县区梳理乡镇（街道）依申请政务服务事项平均115项、高频服务事项平均65项。5.积极推进机关党的建设。认真落实全面从严治党主体责任，党组书记认真履行第一责任人职责，党组班子成员严格落实“一岗双责”。6.毫不松懈抓疫情防控，有效防范重大风险。

二、机构设置

广元市政务服务和公共资源交易中心下属二级单位2个，其中参公事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入广元市政务服务和公共资源交易中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广元市政务服务和公共资源交易中心（本级）

2. 广元市公共资源交易信息中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1956.25万元。与2020年相比，收、支总计各增加274.48万元，增长16.32%。主要变动原因是主要变动原因是2021年度新增4个项目经费及增加一名参公编制人员。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

- 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1669.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1669.4万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

- 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1649.25万元，其中：基本支出571.76万元，占34.67%；项目支出1077.49万元，占65.33%.

（图3：支出决算结构图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1956.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加284.9万元，增长17.05%。主要变动原因是主要变动原因是主要变动原因是2021年度新增4个项目经费及增加一名参公编制人员。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1649.25万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加288.55万元，增长21.21%。主要变动原因原因是2021年度新增4个项目经费及增加一名参公编制人员。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1649.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1540.50万元，占93.41%；社会保障和就业（类）支出44.40万元，占2.69%；卫生健康（类）支出20.88万元，占1.27%；住房保障（类）支出43.48万元，占2.64%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

- 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

### 2020年一般公共预算支出决算数为1649.25万元，完成预算84.31%。其中：

- 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为227.14万元，完成预算94.08%，决算数小于预算数的原因主要是部分工资津补贴及机关运行经费未及时支出。

- 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为954.25万元，完成预算48.78%，决算数小于预算数的主要原因是“12345”热线升级改造经费、“天府通办”分站点建设经费等建设项目按工程进度支付资金；网络及系统运维按实际工作量支付资金，未实现完全支付；办公大楼物业管理费按合同进度支付资金，结转2022年继续使用；“天府通办”分站点建设未完成，运维费未实现支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为235.87万元，完成预算98.74%，决算数小于预算数的原因主要是部分工资津补贴未及时支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为123.24万元，完成预算81.43%，决算数小于预算数的原因主要是交易场地设施设备维护费按实际工作量支付资金，未实现完全支付；公共资源交易平台等保测评费按合同进度支付资金，结转2022年继续使用；部分设备采购因政策限制未能实施，相关经费未支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为40.56万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.75万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.39万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为11.49万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为43.48万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出571.76万元，其中：

人员经费516万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

日常公用经费55.76万元，主要包括：办公费、手续费、水费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.64万元，完成预算54.67%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待频次及人数未达到年初预算时预计频次。2021年“三公”经费财政拨款支出决算较2020年增加0.96万元，增长141.18%，主要原因是2021年疫情缓和，接待其他市州来我中心考察调研频次增多，导致公务接待费增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.64万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排因公出国（境）预算，支出数与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排公务用车购置及运行维护费，支出数与上年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

## 公务用车运行维护费支出0万元。

## 3.公务接待费支出1.64万元，完成预算54.67%。公务接待费支出决算比2020年增加0.96万元，增长141.18%。主要原因是2021年疫情缓和，接待其他市州来我中心考察调研频次增多，导致公务接待费增加。其中：

## 国内公务接待支出1.64万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待11批次170人次（不包括陪同人员），共计支出1.63万元，具体内容包括：其他地市州及市辖县区赴广调研、学习考察等公务接待活动。

外事接待支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，未使用政府性基金预算财政拨款安排“三公”经费支出。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

- 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对网络及信息系统运维费、政务中心综合楼日常运维费项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年预算项目部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

- 其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年，广元市政务服务和公共资源交易中心机关运行经费支出38.11万元，比2020年增加6.17万元，增长19.32%，主要原因是公务接待费和水电等日常运维费增加。

### （二）政府采购支出情况

2021年，广元市政务服务和公共资源交易中心政府采购支出总额148.34万元，其中：政府采购服务支出148.34万元。主要用于市政务中心综合楼物业服务采购。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，广元市政务服务和公共资源交易中心共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

- 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括事项公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 附件

# 附件1

2021年广元市政务服务和公共资源交易中心（汇总）

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

### （一）机构组成。2019年1月原广元市人民政府政务服务中心更名为广元市政务服务和公共资源交易中心，是广元市人民政府直属事业单位（参公管理），为正县级机构。主要职责：贯彻实施政务服务和公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为政务服务和公共资源交易活动提供场所、设施和服务；负责对进入市政务服务和公共资源交易中心的所有事项办理情况的指导监督和入驻单位窗口工作人员的日常管理；负责实施市本级政务服务大厅标准化、规范化、便民化的建设和服务工作。负责入驻单位窗口服务事项清理、办事材料精简、服务流程优化、办事指南规范更新的指导和管理；负责入驻单位窗口为企业和群众开展全程代办、协办和上门服务、延时服务、预约服务；负责入驻单位窗口审批服务事项“一网办”“一门办”“一次办”的工作协调，开展优质服务；负责一体化政务服务平台的运维工作；负责广元市公共资源交易信息中心的建设和管理；负责全市12345政务服务热线的日常运行和管理；负责对各县区、经济技术开发区政务服务和公共资源交易中心的业务指导；负责全市重大投资项目联合审批的相关服务工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

### 广元市公共资源交易信息中心（市政府采购中心、市12345政务服务热线中心）为市政务服务和公共资源交易中心的直属事业单位，与市政务服务和公共资源交易中心一体化管理。主要职责：贯彻实施公共资源交易相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施，指导全市公共资源交易活动现场和管理工作；承担全市工程建设招投标现场服务和管理工作，负责政府采购活动现场服务和管理工作，负责国有产权、特许经营权出（转）让等现场服务和管理工作，负责国有土地、矿业权出（转）让提供交易服务；承担市公共资源交易中心信息技术平台建设和管理，按照有关规定发布场内交易信息，为交易各方提供交易资讯、鉴证等服务；查验进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格；建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系；负责项目交易现场监督管理工作，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为，接受有关咨询、投诉，并按职责分工及时处理；承办市政府交办的其他事项。

（二）机构职能。广元市政务服务和公共资源交易中心是广元市人民政府直属事业单位（参公管理），为正县级机构。内设综合科、现场监督科、服务科、网管科、财务科、大数据管理科6个科室；广元市市公共资源交易信息中心是经市委、市政府批准设立的公益一类事业单位，直属市政务服务和公共资源交易中心，下设综合科、交易受理科、交易组织科、交易评审科、现场监督科、热线受理科、热线督办科、信息技术科、保证金管理科9个科室。中心现有参公事业编制15名、工勤事业编制2名，其中常务副主任1名（正县级），副主任2名，机关党委书记1名，正科级领导职数6名，副科级领导职数3名。实有县级以上7名,正科级4名，工勤人员1名。下属单位广元市市公共资源交易信息中心编制数25名，在岗实有人数22人。

纳入广元市政务服务和公共资源交易中心2021年部门决算编制范围的二级决算单位包括：

1.广元市政务服务和公共资源交易中心（本级）；

2.广元市公共资源交易信息中心。

二、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照中心发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合中心实际情况编制部门预算。预算编制流程分为5个步骤，包括预算布置、预算申报、预算论证及编制预算。①预算布置。每年九月，财务科根据财政局要求，提出下年度中心预算编制的基本原则与方法，向中心各科室布置下年度的预算申报工作；②预算申报。每年十月初，各部门根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请，专项经费应附支出预算明细。③预算论证。每年十月中旬，财务科对各科室的下年度预算申请进行初审与协调，对各科室申请的专项经费逐项进行比对与论证，结合中心下年度收入测算数，根据项目的轻重缓急，提出支出项目预算建议数。④编制预算。每年十一月初，财务科根据市财政下达的预算控制数和中心预算年度的收支预测，在收支平衡的基础上，编制中心下一年度预算草案，形成预算建议数，报分管财务领导，再上中心党组会议集体研究决策。根据市财政局最终批复预算数，在中心党组（扩大）会议上对全体科室通报。2021年无违规操作的现象发生。

（二）结果应用情况。

针对年初工作安排，我中心于每年度结束前，以个人、科室为单位对本年度工作进行总结归纳，交人事部门汇总后进行考核评价。并对绩效目标和自评结果通过张贴公示的方式进行了公开，公示期间对评价结果存在的问题制定了有效的整改措施。

三、部门财政资金收支情况

1.非税收入征收、上缴情况。年度内按时、全额征收上缴建行业务用房租赁费和交易信息中心土地（矿权）交易服务费。

2.政府采购实施计划编制执行情况。严格执行政府采购相关规定，统一部署、认真组织，合理安排项目申报，完善项目前期报批手续，并按期办理计划申报及资金支付工作，保证采购经费限期完成支付，采购效率得到提高，做到了政府采购预算应编尽编、采购项目不遗漏、采购行为规范、应采尽采。

3.资产管理信息系统建设、资产清查上报情况。运用行政事业单位资产管理信息系统加强固定资产实物的登记管理，按照行政事业单位资产管理信息系统运行要求进行固定资产实物登记、建卡，做到实物管理部门、会计财务部门的账实、账卡、账表相符。按时报送资产清查相关报表。

4.部门内控控制制度健全情况。从建立健全内部控制制度入手，根据内部控制规范的相关要求，系统梳理机关已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成机关健全有效的内部控制体系。

5.预决算及绩效信息公开情况。按财政局要求对预决算及绩效信息公开，公开的内容真实、完整，接受社会各界监督。

6.绩效评价开展、评价结果报告情况。对系统项目资金进行了绩效评价全覆盖，认真接受市财政局的监督评价，全年所有项目接受上级部门的专业评审和市财政局的绩效评价，效果良好。

7.财政政策执行情况

（1）国库集中支付。严格实行国库集中支付制度，使财政资金运行的透明度得到提高，监管力度得以加强，有效的保障了财政资金安全和高效运行；使所有财政性资金都按规范程序在国库单一账户体系内运作，减少预算执行和资金管理方面的随意性，增强财政支出活动的透明度，将资金拨付全过程置于有效的监管之下，使管理监督全面有效，进一步减少财政资金拨付环节，使预算单位用款更加及时便利。

（2）公务卡改革。制定了公务接待等行政性支出管理办法，推行了公务卡强制结算、支出预警止付等监控措施，严格按照公务卡编制结算目录使用公务卡公务结算，强化了支出管控。全年本部门公务接待费、公车运行费、会议费等在上年大幅下降的基础上，又有所下降，公务卡结算支出达到全覆盖，控支效果好。

（3）厉行节约。全面贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委“六个带头”及其实施细则，深入开展“厉行节约，反对铺张浪费”活动，建设节约型单位，本着勤俭、科学、合理、节约的原则，提高资金使用效益。

8.财经纪律监督执行

（1）审计监察。我中心机关党委具有内部审监职能，在工作中采取灵活的审计方式，按照直接审计与间接审计相结合，内部审计与外部审计相结合，委托或授权审计机构相结合等方式，对系统内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展评价，客观的履行监督和评价职能，促进下属单位强化内部控制、改善风险管理、实现系统良性发展。

（2）预算执行动态监控。按照相关要求，加强对“三公”经费、会议费、培训费、现金支出资金使用等方面动态监控，加大现场核查力度，促进厉行节约和规范管理，严肃财经纪律，保障政策措施贯彻落实。单位负责财务工作的领导和工作人员随时了解掌握动态监控的规定，强化预算执行主体责任，不定时到下属单位现场核查，确保监控工作抓出实效、抓出影响力，全年经市财政局国库动态监控预警无违规支付行为。

四、存在的问题

从绩效自评来看，部门支出预算执行过程中还存在一些问题，一是部分项目难以用指标量化，不具有项目实体；二是绩效评价工作近年来要求逐渐提高，任务加重、专业性更强，而对应培训较少，经办人员在理解文件等学习资料上存在偏差。三是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

五、整改建议和意见

一是加强业务科室与财务科的沟通协调，按照全年工作计划，统筹考虑项目绩效完成情况，科学设定绩效目标指标值，对重大项目进行客观分析，提高预算编制完整性、科学性和准确性；二是要严格预算执行规范化，加强预算执行监控，提高财政资金使用绩效。

# 附件2

12345政务服务便民热线运行经费项目

2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．基本职能。12345政务服务便民热线 中心（以下简称“热线中心”），主要承担以下职责：负责建设热线平台，招聘和管理话务员，开展热线平台系统相关操作培训,建立工作制度并实施监督。负责热线平台系统受理，向承办单位派发热线办理事项工单。负责督促承办单位依法高效办理热线平台转办事项，协调跨部门事项办理，对办件效率和效果开展绩效评价和考核。负责转办事项的日常督查督办。负责热线平台各类数据信息的管理和利用工作。负责四川省政务服务“好差评”线上工作。负责“一线”（整合全市非紧急类热线电话后的12345热线）、“一网”（政务服务网12345在线和网民留言）、“一单”（省热线平台派发工单）、“两微一端”（微博、微信和移动客户端）等渠道受理市民提出的咨询、求助、投诉、举报和建议。

2．项目立项、资金申报的依据。一是市政府办关于《市12345政务服务热线整合实施方案》、二是邹自景书记在《关于解决12345政务服务热线运行经费的请示》上的批示、三是广府办函〔2019〕46号广元市人民政府办公室关于印发《广元市12345政务服务热线平台运行管理办法》《广元市12345政务服务  热线办理工作考核办法》的通知。

3.市财政安排231万专项经费,用于解决“12345”政府服务热线工作运行经费。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。满足全天候7x24小时不间断服务,平均等候时长<10秒,服务水平>95%,一站式无需转接即可完成服务>80%,话务员投诉率<0.1%,主动回访率100%。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。详见（“12345”政府服务热线运行经费项目绩效目标完成情况表）。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评,专门成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对实施情况、资金兑现、完成各项指标等综合作出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年财政安排“12345”政府服务便民热线服务经费项目资金231万元。资金及时批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2021年财政安排“12345”政府服务便民热线服务经费项目资金231万元。2021年申请并批复资金231万元。

2.资金到位。截至2021年12月31日,所有项目资金全部到位,共计231万元。

3.资金使用。截至2021年12月31日,“12345”政府服务便民热线服务经费项目资金231万元已经全部支出,主要用于“12345”政府服务便民热线工作运行支出等。

（三）项目财务管理情况。

“12345”政府服务便民热线服务经费项目资金采取预算内直接支付或授权支付形式,按照相应文件申请、划拨、支付资金,账务处理及时、会计核算规范,符合会计管理的要求。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

本部门热线中心将热线建设以“服务政府、责任政府、法治政府”为引领,坚持“听民声、解民困、分民忧、集民智”的工作理念，以提升热线服务能力为抓手，持续推动热线规范化、法治化、智能化运行，建立完善“一号对外、集中受理、按责分办、限时办结、跟踪督办、考核问责、反馈回访”工作模式。以回应市民关切、妥善解决市民诉求为追求目标,通过加强协调,建立完善回访、复核机制、分级分责协调督办机制以及监察、行政督查和热线督办“三位一体”联动督办机制,实现对热线事项办理过程和结果的监控。

（二）项目管理情况。“12345”政府服务便民热线自设立以来,热线整体业务水平稳步提升。话务接通率、呼出率、直办率、群众满意度均已达到指标要求,相关各项工作也顺利的开展。本部门热线中心采取全方位立体式的宣传,让更多的市民知道并了解“12345”政府服务便民热线,并通过改进工作机制,提升热线工单效率,完善知识库储备,持续优化知识库能力。加强热线团队赋能,将服务态度及服务意识入脑入心,以更加优质的服务面向大众,从而提升了群众对广元“12345”热线的整体满意度。

（三）项目监管情况。“12345”政府服务便民热线服务经费项目资金实行预算内管理,按照合同和票据实报实销。没有出现挤占挪用项目资金的情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

保障了“12345”政府服务便民热线正常运行,满足全天候7x24小时不间断服务,平均等候时长<5秒,服务水平>98.28%,一站式无需转接即可完成服务> 87.76 %,话务员投诉率0 %，回访率100%。截至2021年12月31日,12345热线中心话务总量76.23万余通,来件总计34.08万余件，共计办理疫情类工单2.4万余件，一级部门派单6.98万余件，直办件21.51万余件，交办率100%，办结率100%，按时办结率99.31%，承办部门累计录入知识库信息66781条。

（二）项目效益情况。

2021年，“12345”政府服务便民热线已帮助群众解决诉求34.08万余次,发出宣传短信110万余条,在办结工单中,群众评价为“满意”的有50127件,群众对办件结果群众满意率99.01%，对热线坐席服务满意率为99.9%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目执行规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现。“12345”政府服务便民热线以“听民声、汇民意、集民智、解民忧”为价值追求,以“提高政务服务效能、提升政府公共服务和社会管理水平、推进服务型政府建设”为职责担当,狠抓服务质量,提升服务水平,并且按照“统一平台、统一标准、统一受理”的原则,认真贯彻落实市委、市政府的工作部署,不断加强运营管理和诉求办理工作,确保了平台健康、有序、高效的运转,为群众解决了大量生产、生活中的问题,得到了群众的一致好评。

（二）存在的问题。

目前，热线工作仍存在着个别地方领导重视程度不够、主动意识、创新意识不强、责任落实还不到位、办理质量不高、超期办件、群众满意度有待提升、化解矛盾、服务群众、能力水平和工作作风、敬业精神等方面有待进一步加强。

（三）相关建议。

为充分发挥热线党委政府与群众的“连心桥”、社情民意“晴雨表”、政风行风“监督仪”、社会稳定“减压阀”和广元形象“展示窗”作用，特将相关工作措施建议如下：一是完善办理机制。市级相关部门（单位）、各县（区）、广元经开区等一级承办单位务必落实分管领导、责任部门（科室）、工作人员、办公场地、24小时响应制度、办理规程及考核办法。落实情况报相关部门备案。二是完善督办机制。成立由市委、市政府相关副秘书长牵头负责，市目督办、市效能办、市热线中心相关人员组成的联合督查组，对市民反映的热难点和重复诉求进行督查督办。通过组织联合会商、发函跟踪督办、现场明确责任、组织联合执法、提请专题研究等措施提升热线办理质效。三是完善监督机制。

| “12345”政府服务热线运行经费 项目绩效目标完成情况表 (2021年度) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | “12345”政府服务热线运行经费 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 市政务服务和公共资源交易中心 |  |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 231万元 |  | 执行数: | 231万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 231万元 |  | 其中-财政拨款: | 231万元 |
|  | 其它资金: |  | 0 |  | 其它资金: | 0 |
| 度目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 进一步规范12345政务服务热线平台管理，健全承办工作机制，按时办结率达100%、群众满意率达95%以上，持续推动热线规范化、法制化、智能化建设。在畅通民意诉求渠道、推动提升政府工作效能、促进社会和谐稳定等方面发挥重要作用，12345热线成为党委政府与群众的“连心桥”、社情民意“晴雨表”、政风行风“监督仪”、社会稳定“减压阀”和广元形象“展示窗”。 |  |  |  | 进一步规范12345政务服务热线平台管理，健全承办工作机制，按时办结率达100%、群众满意率达95%以上，持续推动热线规范化、法制化、智能化建设。在畅通民意诉求渠道、推动提升政府工作效能、促进社会和谐稳定等方面发挥重要作用，12345热线成为党委政府与群众的“连心桥”、社情民意“晴雨表”、政风行风“监督仪”、社会稳定“减压阀”和广元形象“展示窗”。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 |  | 话务员到岗 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 |  | 话务总量 | ≥70000件 | ≥70000件 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 对工作的促进作用 | 畅通市民诉求渠道，减少市民越级上访 | 畅通市民诉求渠道，维护社会稳定 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 |  | 项目发挥作用期限 | 长期 | 长期 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 工作运行满意率 | ≥95% | ≥97% |

网络及信息系统运维费项目

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．广元市政务服务和公共资源交易中心是广元市人民政府直属事业单位（参公管理），为正县级机构。根据该部门“贯彻实施政务服务和公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为政务服务和公共资源交易活动提供场所、设施和服务”及“负责实施市本级政务服务大厅标准化、规范化、便民化的建设和服务工作”、“负责一体化政务服务平台的运维工作”的职能申请设立了“网络及信息系统运维费”项目预算。作为保障政务中心（含大厅）触摸屏、评价仪、电脑等各类设备设施及电子政务内网、政务外网等网络正常运行，各窗口通过一体化政务服务平台顺利办理业务所必需的运行经费。

2．网络及信息系统运维费主要用于保障政务中心（含大厅）触摸屏、评价仪、电脑等各类设备设施及党政务网、政务外网等网络正常运行发生的各项费用，预计一年所需的费用申报年初项目预算100.72万元，旨在保障政务中心的网络安全及各项网络系统、设备正常运行使用。

3．网络及信息系统运维费支付标准依据为与移动公司、电信公司等签订的运维合同及设备购置合同。

4．资金分配时根据重要性及及时性原则按月（季度）支付网络运维费，一次性支付网络设备购置费。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：（1）数量指标：维修互联网专线、大厅wifi、电话设备、大厅led、智慧政务系统等软硬件若干；正常运行率≥95%。（2）效益指标：受益人数≥500人；服务面积32300平米，保障办公楼正常运行运转，定性：优。（3）满意度指标：办事群众满意度≥90%。

2．2021年设定项目绩效目标： 确保中心（含大厅）触摸屏、评价仪、电脑等各类设备设施及电子政务内网、政务外网等网络正常运行，各窗口通过一体化政务服务平台办理业务能正常进行。

（三）项目自评步骤及方法

由涉及相关业务科室先自评，再由中心领导班子组织审评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

网络及信息系统运维费项目预算申报100.72万元，财政下达预算批复100.72万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

本项目安排经费100.72元，全部来自财政局。资金到位率100%。

|  | 财政拨款 | 来源渠道 | 分析说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金计划 | 100.72万元 | 财政拨款 | 根据上年度支出情况申报资金计划 |
| 资金到位 | 100.72万元 | 财政拨款 | 根据上年度支出情况拨付资金计划 |
| 资金使用 | 99.96万元 | 财政拨款 | 支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、是与预算相符。 |

（三）项目财务管理情况

项目资金支付严格执行单位财务制度规定的报销流程，应附与经济业务事项相关的合法合规的原始凭证和附件，需经办人签字，科室负责人、业务分管领导及财务分管领导审批后才能进行支付。账务处理及时，会计核算规范有序。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我中心根据广元市财政局的工作精神，有计划有步骤地开展了网络及信息系统运维费项目工作。该项目资金具体用途如下：

主要用于政务中心（含大厅）触摸屏、评价仪、电脑等各类设备设施购置维修及党政务网、政务外网等网络系统的日常维护，预算资金100.72万元，实际执行99.96万元，资金执行率99.9%。

（二）项目管理情况。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由广元市财政局国库支付局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按广元市财政局印发有关文件、通知精神执行。

（三）项目监管情况。本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，单位内控工作小组与现场监督科定期对项目的实施进度和支付情况进行监督检查。对进度较慢的项目进行督促指导，对不合规、不合理的情况进行指正并立即要求整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

年初下达网络及信息系统运维费100.72万元，实际支付99.96万元，执行率99.9%，完成情况好。

（二）项目效益情况

该项目顺利实施，大力提高了政务服务中心标准化建设质量及政务服务工作水平，保障了政务中心综合楼的网络设施设备的安全及通畅运行。办事群众满意度达95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

结合中心工作实际情况，对照《2020年市级财政项目支出绩效评价指标体系》进行自评打分，综合得分98分，项目支出绩效为评价为“优”。

（二）存在的问题

1.由于项目申报时支出规划不是很完善，导致项目资金支付略有不足。

2.项目经费使用严格按照相关规定执行，但仍存在支出进度缓慢，材料报送不及时等问题，针对项目执行时出现的问题，及时改进，加快材料报送与审核流程，确保项目经费支出符

合相关规定并按时支出。

网络及信息系统运维费

项目绩效目标完成情况表

| 项目名称 |  |  | 网络及信息系统运维费 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 |  |  | 广元市政务服务和公共资源交易中心 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 100.72万元 | 执行数: | 99.96万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 100.72万元 | 其中-财政拨款: | 99.96万元 |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 确保中心（含大厅）触摸屏、评价仪、电脑等各类设备设施及党政务网、政务外网等网络正常运行，各窗口通过一体化政务服务平台办理业务能正常进行。 |  |  | 2021年度，中心（含大厅）触摸屏、评价仪、电脑等各类设备设施及党政务网、政务外网等网络正常运行，一体化政务服务平台、四川省工程建设项目审批管理系统2.0版稳定运行。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 网络使用、软件硬件升级及运维 | 互联网专线、大厅wifi、电话、大厅led、智慧政务系统等软硬件若干 | 互联网专线、大厅wifi、电话、大厅led、智慧政务系统等软硬件若干 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 网络运行、软件硬件 | ≥99.99% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年度 | 2021年度 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 网络使用 | ≤21.6万元 | ≤21.6万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障中心（大厅）各项工作正常运行率。 | ≥99.00% | 99% |
|  | 效益指标 | 可持续影响 指标 | 项目发挥作用期限 | ≥10年 | ≥10年 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥99.99% | 99% |

(2021年度)

附件2

政府采购经费

项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．广元市政务服务和公共资源交易中心是广元市人民政府直属事业单位（参公管理），为正县级机构。根据该部门“贯彻实施政务服务和公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为政务服务和公共资源交易活动提供场所、设施和服务”及“负责实施市本级政务服务大厅标准化、规范化、便民化的建设和服务工作”的职能申请设立了“政府采购经费”项目预算。作为采购集采目录内的物业管理费服务及其他设备的所需经费。

2．政府采购经费项目是根据《政府采购法》《政府采购实施条例》等法律法规，结合我中心实际，结合以前年度政府采购项目需跨年度支付资金情况以及下年度本部门采购计划申报政府采购项目经费146万元。主要用于支付物业公司物业服务费。

3．政府采购经费主要用于支付物业公司物业服务费。支付标准依据为签订的政府采购合同。

4．资金分配时根据重要性及及时性原则按月支付物业费，一次性支付行政效能视频监察系统购置费。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：支付物业管理费。

2．2021年设定项目绩效目标：大力推行政务服务中心标准化建设，加强工作人员纪律管理，政务服务中心大楼物业管理正常运转及网络系统安全防护。

- 经分析政府采购经费项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行，能够保证政务中心的物业服务质量水平，网络系统安全有效。

（三）项目自评步骤及方法

由涉及相关业务科室先自评，再由中心领导班子组织审评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

政府采购经费项目预算申报146万元，财政下达预算批复146万元。

- 资金计划、到位及使用情况

在项目执行过程中，严格遵守相关法律法规和单位工作制度，项目基础业务信息资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。

|  | 财政拨款 | 来源渠道 | 分析说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金计划 | 146万元 | 财政拨款 | 根据以前年度政府采购项目需跨年度支付资金情况以及下年度本部门采购计划申报 |
| 资金到位 | 146万元 | 财政拨款 | 全部到位 |
| 资金使用 | 143.36万元 | 财政拨款 | 支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。 |

（三）项目财务管理情况

项目资金支付严格执行单位财务制度规定的报销流程，附与经济业务事项相关的合法合规的原始凭证和附件，按照经办人签字，科室负责人、业务分管领导及财务分管领导审批的流程进行支付。账务处理及时，会计核算规范有序。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。根据我中心的职能职责及以前年度签订的《政府采购合同》，由我中心根据工作需要进行确定项目资金和安排实施进度。资金分配严格按照审批流程操作执行，符合相关管理办法，分配结果公平合理。

（二）项目管理情况。本项目在实施过程中严格执行《政府采购法》《合同法》的有关规定和单位财务管理制度。资金使用合规，财务核算规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用现象。

（三）项目监管情况。单位内控工作小组与现场监督科定期对项目的实施进度和支付情况进行监督检查。对进度较慢的项目进行督促指导，对不合规、不合理的情况进行指正并立要求即整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

年初下达政府采购经费项目资金146万元，实际支付143.36万元，执行率98.2%，完成情况较好。

（二）项目效益情况

该项目顺利实施，大力提高了政务服务中心标准化建设质量及政务服务工作水平，特别是在疫情防控期间，通过物业的后勤保障保证了政务中心的安全有序运转；同时加强了工作人员纪律管理，网络系统的安全防护。办事群众满意度达95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

结合中心工作实际情况，对照《2021年市级财政项目支出绩效评价指标体系》进行自评打分，综合得分97分，项目支出绩效为评价为“优”。

（二）存在的问题

1.绩效目标还需要进一步细化、量化。

2.由于采购新的物业公司采购实施进度有所滞后，导致年末物业费存在次年支付情况。

（三）相关建议

1.认真做好绩效目标的编制，与相关科室沟通，听取业务部门意见，根据工作实际合理设定年度绩效目标，并细化、量化指标设置，使项目预算安排与绩效目标合理匹配。

2.年初预算下达后，及时拟定相应的资金使用方案，督促相关科室及时执行，强化预算执行的日常管理，加快预算执行。

3.积极进行绩效跟踪监控，及时调整和优化项目支出，把预算资金使用好，最大限度发挥资金的使用效益，不断提高科学化精细化管理水平。

| 政府采购经费 项目绩效目标完成情况表 (2021年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 政府采购经费 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 广元市政务服务和公共资源交易中心 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 146万元 | 执行数: | 143.36万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 146万元 | 其中-财政拨款: | 143.36万元 |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 大力推行政务服务中心标准化建设，加强工作人员纪律管理，政务服务中心大楼物业管理正常运转及网络系统安全防护。 |  |  | 大力推行政务服务中心标准化建设，加强工作人员纪律管理，政务服务中心大楼物业管理正常运转及网络系统安全防护。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 服务对象 | 大厅工作人员420人，服务面积32300平米 | 大厅工作人员420人，服务面积32300平米 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 物业服务管理工作 | 正常有序 | 正常有序 |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年度 | 2021年度 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 物业管理费用 | 146万/32300平米 | 143.36万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 建设规范化服务型政务中心 | 又好又快发展创造规范的政务中心 | 办公场所明亮整洁，办事群众体验感好。 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作运行满意度 | ≥95% | 满意度≥95% |

政务中心综合楼日常运行费

项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．广元市政务服务和公共资源交易中心是广元市人民政府直属事业单位（参公管理），为正县级机构。根据该部门“贯彻实施政务服务和公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为政务服务和公共资源交易活动提供场所、设施和服务”及“负责实施市本级政务服务大厅标准化、规范化、便民化的建设和服务工作。”的职能申请设立了“ 政务服务中心综合楼日常运行费”项目预算。作为保障整个政务大楼正常运转必需的运行经费。

2．政务服务中心综合楼日常运行经费主要用综合楼日常运转发生的水电气、空调电梯消防维保费及部件更换、聘用协警、日常维修及食堂运行、办公耗材、广告宣传以及大厅零星小额设施设备购置维修费等费用，预计一年所需的费用申报年初项目预算228.39万元，旨在为公民、法人和其他组织提供规范、优质的政务服务。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：1、维修合格率≥100%；设备正常运行率≥95%，2、效益指标：受益人数≥420人；服务面积32300平米，保障办公楼正常运行运转，定性：优，3满意度指标：满意度≥98%。

2．2021年设定项目绩效目标：确保各项设施、设备正常运行，维护有序的秩序，为政务服务和公共资源交易顺利开展提供支撑和保障。

（三）项目自评步骤及方法

由涉及相关业务科室先自评，再由中心领导班子组织审评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

政务服务中心综合楼日常运行经费预算申报228.39万元，财政下达预算批复228.39万元。

- 资金计划、到位及使用情况

本项目安排经费228.39元，全部来自财政局。资金到位率100%。

|  | 财政拨款 | 来源渠道 | 分析说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金计划 | 228.39万元 | 财政拨款 | 根据上年度支出情况申报资金计划 |
| 资金到位 | 228.39万元 | 财政拨款 | 根据上年度支出情况拨付资金计划 |
| 资金使用 | 228.39万元 | 财政拨款 | 支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、是与预算相符。 |

（三）项目财务管理情况

项目资金支付严格执行单位财务制度规定的报销流程，附与经济业务事项相关的合法合规的原始凭证和附件，按照经办人签字、科室负责人、业务分管领导及财务分管领导审批的流程进行支付。账务处理及时，会计核算规范有序。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我中心根据广元市财政局工作要求，有计划有步骤地开展了政务服务中心综合楼办公楼运维费项目工作。该项目资金具体用途如下：

主要用于综合楼日常运转发生的水电气、空调电梯消防维保费及部件更换、聘用协警、日常维修及食堂运行、办公耗材、广告宣传等费用228.39万元。

（二）项目管理情况。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由广元市财政局国库支付局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按广元市财政局印发有关文件、通知精神执行。

（三）项目监管情况。本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，项目实施过程全都通过政府采购办审批后办理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.项目预期目标完成程度。2021年政务服务中心综合楼办公楼运维费项目，达到使用功能目的。

2.项目实施对经济和社会的影响。政务服务中心综合楼运维费项目，保障了工作环境的文明、和谐与稳定。

（二）项目效益情况

政务中心综合楼各项设施设备运行正常，秩序有序，为中心正常工作提供了良好的后勤保障，为办事群众提供了优良的政务服务环境，群众满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

结合中心工作实际情况，对照《2021年市级财政项目支出绩效评价指标体系》进行自评打分，综合得分95分，项目支出绩效为评价为“优”。

（二）存在的问题

项目经费使用严格按照相关规定执行，但仍存在支出进度缓慢，材料报送不及时等问题，针对项目执行时出现的问题，及时改进，加快材料报送与审核流程，确保项目经费支出符合相关规定并按时支出。为更好创建良好的工作环境，为人民群众服务，建议相关部门对政务服务中心综合楼办公楼正常运行维护工作给予支持。

（三）相关建议

1.认真做好绩效目标的编制，与相关科室沟通，听取业务部门意见，根据工作实际合理设定年度绩效目标，并细化、量化指标设置，使项目预算安排与绩效目标合理匹配。

2.年初预算下达后，及时拟定相应的资金使用方案，督促相关科室及时执行，强化预算执行的日常管理，加快预算执行。

3.积极进行绩效跟踪监控，及时调整和优化项目支出，把预算资金使用好，最大限度发挥资金的使用效益，不断提高科学化精细化管理水平。

| 政务服务中心综合楼日常运行维护费 项目绩效目标完成情况表 (2021年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 政务服务中心综合楼日常运行维护费 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 广元市政务服务和公共资源交易中心 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 228.39万元 | 执行数: | 228.39 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 228.39万元 | 其中-财政拨款: | 228.39 |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 确保各项设施、设备正常运行，维护有序的秩序，为政务服务和公共资源交易顺利开展提供支撑和保障。 |  |  | 政务中心综合楼各项设施设备运行正常，秩序有序，为中心正常工作提供了良好的后勤保障。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 水电气、设备维修维护 | 服务面积32300平米 | 服务面积32300平米 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 设备正常运行率 | ≥95% | ≥95% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年度 | 2021年度 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 水电气、空调电梯消防维保费及部件更换、聘用协警、日常维修及食堂运行等 | 228.39万元/年 | 228.39万元/年 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 对工作的促进作用 | 各项设施、设备运行正常，秩序有序 | 各项设施、设备运行正常，秩序有序 |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 | 能耗节约率 | 达标 | 达标 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目发挥作用期限 | 长期 | 长期 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 工作运行满意度 | ≥99% | ≥99% |

广元市12345政务服务便民热线平台升级及与四川省12345政务服务便民热线网络理政平台数据对接及与广元市110热线、警务民意热线966110平台数据交换建设项目

2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目功能。（1）广元市12345政务服务便民热线平台与四川省12345政务服务便民热线网络理政平台数据对接项目。一是实现一个号码服务，在充分运用前期热线整合成果的基础上，国家部委设立的并在我市接听的政务服务便民热线通过整体并入、双号并行、设分中心三种方式归并至市12345热线；二是软硬件平台升级改造，实现与省12345热线平台无缝对接，实现互联互通、数据共享；三是完成知识库建设，打通省、市数据通道，构建集咨询、投诉、求助、建议、举报等功能为一体，涵盖电话、网站、微信、移动客户端等渠道的统一热线平台体系，实现标准统一、整体联动、业务协同。四是优化流程和资源配置，实现热线受理与后台办理服务紧密衔接，确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理。（2）广元市12345政务服务便民热线平台与与广元市110热线、警务民意热线966110平台数据交换建设项目。一是通过市平台统一受理、统一分发、统一考核实现市县多级平台的工单跨区域转办和多级工单调度；二是整合实现电话、网络、手机短信、微博、微信、论坛、APP等各类便民服务和诉求反馈的全媒体受理渠道；三是对市县多级平台进行统一业务监管，重点对跨地区转办、部门推诿、不满意、疑难与投诉等工单的告警与跟踪督办；四是依托统一的12315数据标准规范和自上而下的市县多级数据交换体系，打造12345全市数据资源中心；五是打造12345便民服务系统和110接警中心的数据交换枢纽，实现业务流程与数据的互联互通；六是数据交换平台则主要用于实现与第三方系统的业务数据交换，从而实现跨平台的话务数据、知识互通以及业务监管数据采集，并通过大量数据的采集，完成政府公共服务数据资源仓库的建立，为后续公共服务大数据分析提供数据支持。

2．项目立项、资金申报的依据。一是市人民政府办公室关于印发《广元市政务服务便民热线整合优化工作方案》的通知〔2021〕86号；二是广元市政务服务和公共资源交易中心《关于解决12345政务服务便民热线升级改造费用的请示》广政公〔2021〕47号;三是市人民政府常务会议议定事项通知（八届第1次7号）。

3.市财政安排58万专项经费,用于广元市12345政务服务便民热线平台升级及与四川省12345政务服务便民热线网络理政平台数据对接及与广元市110热线、警务民意热线966110平台数据交换建设（以下简称“12345政务服务热线升级改造”）。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。系统提供7×24小时的连续运行，平均年故障时间：<1天，平均故障修复时间：<30分钟。系统总体可用率>99.99%，数据库应用可用率>=99.99%，WEB应用可用率>=99.99%。数据响应时间：<800ms，数据承载量定义十万级满足，响应时间：300ms-3s内，错误率：控制在0%最好。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。详见（广元市12345政务服务便民热线平台升级及与四川省12345政务服务便民热线网络理政平台数据对接及与广元市110热线、警务民意热线966110平台数据交换建设项目绩效目标完成情况表）。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评,专门成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对实施情况、资金兑现、完成各项指标等综合作出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照一般公共预算管理要求，由中心申报追加项目资金预算，2021年度9月份经市财政局批复下达我中心项目资金预算指标58万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2021年10月14日财政安排12345政务服务热线升级改造项目资金58万元。

2.资金到位。截至2021年12月31日,所有项目资金全部到位,共计58万元。

3.资金使用。按照合同约定，项目未验收，资金暂未拨付。

（三）项目财务管理情况。

12345政务服务热线升级改造项目资金采取预算内直接支付或授权支付形式,按照相应文件申请、划拨、支付资金,账务处理及时、会计核算规范,符合会计管理的要求。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。本部门热线中心将热线建设以“服务政府、责任政府、法治政府”为引领,坚持“听民声、解民困、分民忧、集民智”的工作理念，以提升热线服务能力为抓手，持续推动热线规范化、法治化、智能化运行，建立完善“一号对外、集中受理、按责分办、限时办结、跟踪督办、考核问责、反馈回访”工作模式。以回应市民关切、妥善解决市民诉求为追求目标,通过加强协调,建立完善回访、复核机制、分级分责协调督办机制以及监察、行政督查和热线督办“三位一体”联动督办机制,实现对热线事项办理过程和结果的监控。通过深化建设12345热线平台，进一步优化公共资源配置，构建统一规范、运行顺畅、互动有序的公共服务平台，切实提高12345热线工作实效，让社会公众享受便捷、高效的政府公共服务。

（二）项目管理情况。自12345政务服务热线升级改造项目完成以来，热线整体业务水平稳步提升。按时办结率、投诉处理率、群众满意度、平均回复天数均已达到指标要求,相关各项工作也顺利的开展。本部门热线中心通过深化建设12345热线平台，进一步优化公共资源配置，提升热线工单效率,完善知识库储备,构建统一规范、运行顺畅、互动有序的公共服务平台，切实提高12345热线工作实效，让社会公众享受便捷、高效的政府公共服务，从而进一步提升了群众对广元“12345”热线的整体满意度。

（三）项目监管情况。12345政务服务热线升级改造项目资金实行预算内管理,按照合同和票据实报实销。没有出现挤占挪用项目资金的情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。保障了12345政府服务便民热线正常运行,满足了7×24小时的连续运行，平均年故障时间<1天，平均故障修复时间<30分钟。系统总体可用率>99.99%，数据库应用可用率>=99.99%，WEB应用可用率>=99.99%。数据响应时间<800ms，数据承载量定义十万级满足，响应时间300ms-3s内，错误率控制在0%。截至2021年12月31日，新增整合除“110、119、120、122”外的45条非紧急类政务热线短号，话务总量76.23万通,来件总计34.08万件次，共计办理疫情类工单2.4万件，一级部门派单6.98万件次，回访5.06万件次。直办件21.51万件次，转办件6.98万件次，交办率100%，办结率100%，按时办结率99.31%，办件结果群众满意率99.01%，承办部门累计录入知识库信息66781条。

（二）项目效益情况。2021年，12345政府服务便民热线已帮助群众解决诉求34.08万余次,群众诉求事项办理平均用时5.6小时/件，在办结工单中,群众评价为“满意”的有50127件,群众对热线服务满意率为99.01%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目执行规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现。12345政府服务便民热线坚持以“听民声、汇民意、集民智、解民忧”为价值追求,以“提高政务服务效能、提升政府公共服务和社会管理水平、推进服务型政府建设”为职责担当,狠抓服务质量,提升服务水平,并且按照“统一平台、统一标准、统一受理”的原则,认真贯彻落实市委、市政府的工作部署,不断加强运营管理和诉求办理工作,确保了平台健康、有序、高效的运转,为群众解决了大量生产、生活中的问题,得到了群众的一致好评。

（二）存在的问题。

一是系统运行过程中，偶尔存在复杂统计分析时间稍长；二是因知识库上传量增加，导致查询功能缓慢。

（三）相关建议。

为确保升级改造后的12345政务服务便民热线稳定运行，建立热线平台运维团队，负责热线平台管理、维护运行、改造升级。积极供应商，围绕12345平台数据上报管理、业务平台数据质量等方面开展拉网式自查自纠，不断完善平台系统功能，全面规范平台运行管理。

| 广元市１２３４５政务服务便民热线平台与四川省１２３４５政务服务便民热线网络理政平台数据对接与广元１１０热线警务民意热线９６６１１０平台数据交换系统建设 (2021年度) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 广元市１２３４５政务服务便民热线平台与四川省１２３４５政务服务便民热线网络理政平台数据对接与广元１１０热线警务民意热线９６６１１０平台数据交换系统建设 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 市政务服务和公共资源交易中心 |  |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 58万元 |  | 执行数: | 57.79万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 58万元 |  | 其中-财政拨款: | 57.79万元 |
|  | 其它资金: |  | 0 |  | 其它资金: | 0 |
| 度目标完成情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 广元市12345政务服务便民热线平台与四川省网络理政平台做系统对接，通过接口和服务相互推送业务协同、实时服务、数据汇聚信息。广元市12345政务服务便民热线系统与110、966110（警务民意热线）热线系统之间的对接，通过接口和硬件设备相互推送工单。 |  |  |  | 广元市12345政务服务便民热线平台与四川省网络理政平台做系统对接，通过接口和服务相互推送业务协同、实时服务、数据汇聚信息。广元市12345政务服务便民热线系统与110、966110（警务民意热线）热线系统之间的对接，通过接口和硬件设备相互推送工单。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 |  | 系统信息和信息传输安全率 | =100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 |  | 系统正常运行率 | ≥99.99% | ≥99.99% |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 平均回复天数 | ≤咨询1小时、疫情4小时、求助建议1天、投诉举报3天 | ≤咨询1小时、疫情4小时、求助建议1天、投诉举报3天 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 |  | 系统使用年限 | ≥10年 | ≥10年 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 平台使用满意度 | ≥95% | ≥97% |

网络运行维护费

一、项目概况

（一）项目基本情况

广元市公共资源交易信息中心是经市委、市政府批准设立的公益一类事业单位，直属市政务服务和公共资源交易中心。承担全市工程建设招投标现场服务和管理工作，负责政府采购活动现场服务和管理工作，负责国有产权、特许经营权出（转）让等现场服务和管理工的职能，为确保2021年度市公共资源交易信息中心网络宽带及电话、应急抢险救灾施工队伍储备库信息系统、公共资源交易电子平台管理信息系统等网络系统稳定通畅运行，申请设立了“网络运行维护费”项目预算。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：1、数量指标：新增防火墙病毒库授权服务一年；正常运行率≥95%。2、效益指标：确保网络设备、服务器安全有效；相关交易主体放心使用中心网站。定性：优。3.满意度指标：相关交易主体对公共资源电子化交易平台使用满意率≥90%。

2．2021年设定项目绩效目标： 使全市公共资源电子化交易活动顺利开展，实现公共资源交易活动全流程电子化，搭建全国统一的公共资源交易电子平台，优化营商环境，推动社会经济发展

（三）项目自评步骤及方法。

由涉及相关业务科室先自评，再由中心领导班子组织审评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

网络运行维护费项目预算申报10万元，财政下达预算批复10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

本项目安排经费10万元，全部来自财政局。资金到位率100%。

|  | 财政拨款 | 来源渠道 | 分析说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金计划 | 10万元 | 财政拨款 | 根据上年度支出情况申报资金计划。 |
| 资金到位 | 10万元 | 财政拨款 | 根据上年度支出情况拨付资金计划。 |
| 资金使用 | 10万元 | 财政拨款 | 支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。 |

（三）项目财务管理情况。

项目资金支付严格执行单位财务制度规定的报销流程，应附与经济业务事项相关的合法合规的原始凭证和附件，需经办人签字，科室负责人、业务分管领导及财务分管领导审批后才能进行支付。账务处理及时，会计核算规范有序。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我中心根据广元市财政局的工作指示精神，我中心有计划有步骤地开展了网络及信息系统运维费项目工作。该项目资金具体用途如下：

主要用于座机使用年费、金财网、光纤互联网及政务外网年费，电信托管设备托管费、其他网络运维费支出预算资金10万元，实际执行10万元，资金执行率100%。

（二）项目管理情况。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由广元市财政局国库支付局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按广元市财政局印发有关文件、通知精神执行。

（三）项目监管情况。本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，单位内控工作小组与现场监督科定期对项目的实施进度和支付情况进行监督检查。对进度较慢的项目进行督促指导，对不合规、不合理的情况进行指正并立要求即整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

年初下达网络及信息系统运维费10万元，实际支付10万元，执行率100%，完成情况好。

（二）项目效益情况

该项目顺利实施，使全市公共资源电子化交易活动顺利开展，实现公共资源交易活动全流程电子化，搭建全国统一的公共资源交易电子平台，优化营商环境，推动社会经济发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

结合中心工作实际情况，对照《2021年市级财政项目支出绩效评价指标体系》进行自评打分，综合得分97分，项目支出绩效为评价为“优”。

（二）存在的问题

1.由于项目申报时支出规划不是很完善，导致项目资金支付略有不足。

2.项目经费使用严格按照相关规定执行，但仍存在支出进度缓慢，材料报送不及时等问题，针对项目执行时出现的问题，及时改进，加快材料报送与审核流程，确保项目经费

支出符合相关规定并按时支出。

网络运行维护费

(2021年度)

| 项目名称 |  |  | 网络运行维护费 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 |  |  | 广元公共资源交易信息中心 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 10万元 | 执行数: | 10万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 10万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 确保2021年度市公共资源交易信息中心网络宽带及电话、应急抢险救灾施工队伍储备库信息系统、公共资源交易电子平台管理信息系统等网络系统稳定通畅运行。 |  |  | 2021年度，市公共资源交易信息中心网络宽带及电话、应急抢险救灾施工队伍储备库信息系统、公共资源交易电子平台管理信息系统等网络系统稳定通畅运行。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 新增防火墙病毒库授权服务 | 1次 | 1次 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 办公场所及开评标区域网络宽带及座机电话稳定通畅运行,公共资源交易电子化平台网络网络设备、服务器安全有效；应急抢险救灾施工队伍储备库信息系统稳定通畅运行，需抽取时能立即抽取 | ≥99.99% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年度 | 2021年度 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 金财网、光纤互联网及政务外网年费,其他网络运维费支出,座机使用年费 | 10万元 | 已完成 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 公共资源电子化交易活动正常运行 | ≥99.99% | ≥99.99% |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 相关交易主体对公共资源电子化交易平台使用满意率 | ≥90% | ≥90% |

附件2

土地出让工作经费

项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．广元市公共资源交易信息中心是经市委、市政府批准设立的公益一类事业单位，直属市政务服务和公共资源交易中心。根据该部门“贯彻实施公共资源交易相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。”及“承担全市工程建设招投标现场服务和管理工作，负责政府采购活动现场服务和管理工作，负责国有产权、特许经营权出（转）让等现场服务和管理工作，负责国有土地、矿业权出（转）让提供交易服务”的职能申请设立了“土地出让工作经费”项目预算。作为开展土地出让工作必需的工作业务费。

2．土地出让工作经费项目是根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国拍卖法》的相关规定及以前年度土地出让情况和市财政下达的2021年度非税征收任务申报年初项目预算38.76万元。

3．土地出让工作经费主要用于支付土地拍卖机构劳务费、土地出让公告费、以及其他为完成年度非税征收任务而进行的必要开支。支付标准为有关财务管理制度、规定以及中心与拍卖机构签订的费用支付协议等。

4．资金分配时根据重要性及及时性原则优先支付拍卖机构的劳务报酬，根据约定土地拍卖工作完成后及时支付。在资金充足情况下合理支付其他必要开支。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：完成2021年度土地（或矿权）出让17宗，完成年度非税征收任务700万元。

2．2021年设定项目绩效目标：预计完成2020年度土地（或矿权）出让10余宗；完成年度非税征收任务700万元；2020年12月31日前完成非税征收任务；拍卖机构满意度达100%。

3．经分析土地出让工作经费项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行，能够保证全市土地出让活动的顺利进行，能按时完成财政下达的年度非税任务。

（三）项目自评步骤及方法

由涉及相关业务科室先自评，再由中心领导班子组织审评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

土地出让工作经费预算申报38.76万元，财政下达预算批复38.76万元。

- （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

在项目执行过程中，严格遵守相关法律法规和单位工作制度，项目基础业务信息资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。

|  | 财政拨款 | 来源渠道 | 分析说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金计划 | 38.76万元 | 财政拨款 | 根据上年度支出情况申报资金计划。 |
| 资金使用 | 38.76万元 | 财政拨款 | 支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、是与预算相符。 |

（三）项目财务管理情况

项目资金支付严格执行单位财务制度规定的报销流程，应附与经济业务事项相关的合法合规的原始凭证和附件，需经办人签字，科室负责人、业务分管领导及财务分管领导领导审批后才能进行支付。账务处理及时，会计核算规范有序。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

根据我中心的职能职责及市委、市政府统一做出的年度供地安排，由我中心根据工作需要进行确定项目资金和安排实施进度。资金分配严格按照审批流程操作执行，符合相关管理办法，分配结果公平合理。

- 项目管理情况

本项目在实施过程中严格执行《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国拍卖法》的规定和单位财务管理制度。资金使用合规，财务核算规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用现象。

- 项目监管情况

单位内控工作小组与现场监督科定期对项目的实施进度和支付情况进行监督检查。对进度较慢的项目进行督促指导，对不合规、不合理的情况进行指正并立要求即整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年完成土地出让17宗，上缴财政非税收入2200余万元，超额完成非税征收任务。下达年度土地出让工作经费项目资金38.76万元，实际支付38.76万元，执行率100%，完成情况较好。

（二）项目效益情况

该项目顺利实施，加大了全市土地出让力度，促进房地产市场活跃发展，为市本级财政增加收入，拍卖机构满意度达100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

结合中心工作实际情况，对照《2020年市级财政项目支出绩效评价指标体系》进行自评打分，综合得分95分，项目支出绩效为评价为“优”。

（二）存在的问题

1.绩效目标还需要进一步细化、量化。

2.预算执行进度较慢，存在年末集中支付情况。

（三）相关建议

1.认真做好绩效目标的编制，与相关科室沟通，听取业务部门意见，根据工作实际合理设定年度绩效目标，并细化、量化指标设置，使项目预算安排与绩效目标合理匹配。

2.年初预算下达后，及时拟定相应的资金使用方案，督促相关科室及时执行，强化预算执行的日常管理，加快预算执行。

| 土地出让工作经费 项目绩效目标完成情况表 (2021年度) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 土地出让工作经费 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 广元市公共资源交易信息中心 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 30.26万元 | 执行数: | 30.26万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 30.26万元 | 其中-财政拨款: | 30.26万元 |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 预计完成2021年度土地（或矿权）出让10余宗，完成年度非税征收任务2000万元。 |  |  | 预计完成2021年度土地（或矿权）出让17宗，完成年度非税征收任务2273万元。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 预计完成年度土地（或矿权）出让数 | 10余宗 | 17宗 |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 按时完成年度非税征收任务并上交财政 | 按时完成年度非税征收任务并上交财政 | 2021年12月31日之前 |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 土地（矿权）出让公告费.土地拍卖机构佣金,其他非税征收成本支出 | 30.26万元 | 30.26万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进财政增收 | 2000万元 | 为市财政年度增收2200余万元 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 加大全市土地出让力度，促进房地产市场的发展 | 加大全市土地出让力度，促进房地产市场的发展 | 加大全市土地出让力度，促进房地产市场的发展 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 拍卖机构满意度 | 100% | 100% |

交易场地设施设备维护费

2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．广元市公共资源交易信息中心是经市委、市政府批准设立的公益一类事业单位，直属市政务服务和公共资源交易中心。根据该部门“贯彻实施公共资源交易相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。”及“制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施，指导全市公共资源交易活动现场和管理工作”的职能申请设立了“交易场地设施设备维护费”项目预算。作为建设和维护公共资源交易场所软硬件环境所必须的工作经费。

2．交易场地设施设备维护费主要是对开标室、评标室、监控室、机房、开评标区外围大厅等交易场所的设施设备进行维修维护，确保各项设备正常使用；对照省中心对各市州建设规范化、标准化、示范化交易中心的要求，对交易中心相关制度、公示牌、环境布置等进行维护改造升级。申报年初项目预算5.24万元，旨在为交易活动主体提供良好的交易环境。支付标准依据中心制度的资产管理办法、财务规章制度及相关合同等。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：交易场地设施设备购置及维护若干；根据需要更换或新建一批标识牌、制度牌等；公共资源交易活动现场设施设备能正常使用；公共资源电子化交易活动顺利开展；相关交易主体使用公共资源交易中心相关设施设备的满意率≥90%。

2．2021年设定项目绩效目标：对市公共资源交易信息中心开标室、评标室、监控室、机房、开评标区外围大厅等交易场所的设施设备进行维修维护，确保各项设备正常使用；对照省中心对各市州建设规范化、标准化、示范化交易中心的要求，对交易中心相关制度、公示牌、环境布置等进行维护改造升级。

- 经分析政府采购交易场地设施设备维护费项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行，能够保证公共资源交易活动正常有序进行。

（三）项目自评步骤及方法。

由涉及相关业务科室先自评，再由中心领导班子组织审评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

政府采购专家评审费预算申报5.24万元，财政下达预算批复5.24万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

在项目执行过程中，严格遵守相关法律法规和单位工作制度，项目基础业务信息资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、信息支撑等落实到位。

|  | 财政拨款 | 来源渠道 | 分析说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资金计划 | 5.24万元 | 财政拨款 | 根据上年度支出情况申报资金计划。 |
| 资金到位 | 5.24万元 | 财政拨款 | 全部到位。 |
| 资金使用 | 5.03万元 | 财政拨款 | 支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。 |

（三）项目财务管理情况

项目资金支付严格执行单位财务制度规定的报销流程，应附与经济业务事项相关的合法合规的原始凭证和附件，需经办人签字，科室负责人、业务分管领导及财务分管领导审批后才能进行支付。账务处理及时，会计核算规范有序。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。根据责任分工，由我中心交易现场管理业务科室根据工作需要向综合科提出设施设备购置及维修申请，综合科统一安排项目实施进度，财务科负责资金结算。资金分配严格按照审批流程操作执行，符合相关管理办法，分配结果公平合理。

（二）项目管理情况。本项目在实施过程中严格执行合同约定及单位财务管理制度。资金使用合规，财务核算规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用现象。

（三）项目监管情况。单位内控工作小组与现场监督科定期对项目的实施进度和支付情况进行监督检查。对进度较慢的项目进行督促指导，对不合规、不合理的情况进行指正并立要求即整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年度开标室、评标室、监控室、机房、开评标区外围大厅等交易场所的设施设备能正常使用，规范化、标准化、示范交易中心“回头看”的要求达标。下达年度交易场地设施设备维护费项目资金5.24万元，实际支付5.24万元，执行率100%，完成情况较好。

（二）项目效益情况

该项目顺利实施，保障了公共资源交易活动正常、有序开展，推动了社会经济发展，相关交易主体使用公共资源交易中心相关设施设备的满意率≥90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

结合中心工作实际情况，对照《2021年市级财政项目支出绩效评价指标体系》进行自评打分，综合得分90分，项目支出绩效为评价为“优”。

（二）存在的问题。

1.绩效目标还需要进一步细化、量化。

2.由于项目申报时支出规划不是很完善，导致项目资金支付略有不足。

3.预算执行进度较慢。

设施设备日常维护运行费用

| 项目名称 |  |  | 设施设备日常维护运行费用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 |  |  | 广元公共资源交易信息中心 |  |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 5.24万元 | 执行数: | 5.24万元 |
|  | 其中-财政拨款: |  | 5.24万元 | 其中-财政拨款: | 5.24万元 |
|  | 其它资金: |  |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 对市公共资源交易信息中心开标室、评标室、监控室、机房、开评标区外围大厅等交易场所的设施设备进行维修维护，确保各项设备正常使用；对照省中心对各市州建设规范化、标准化、示范化交易中心的要求，对交易中心相关制度、公示牌、环境布置等进行维护改造升级 |  |  | 保障开标室、评标室、监控室、机房、开评标区外围大厅等交易场所的设施设备正常运行，基本达到省中心对各市州建设规范化、标准化、示范化交易中心的要求。 |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | LED显示屏 | 3 | 3 |
|  | 项目完成指标 | 质量指标 | 设备正常运行率 | ≥99.99% | ≥99.99% |
|  | 项目完成指标 | 时效指标 | 维护完成率 | 100% | 100% |
|  | 项目完成指标 | 成本指标 | 设备耗材, 工作按时完成率,其他设施设备维护维修 | 5.24万元 | 已完成 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 工作按时完成率 | ≥98% | 100% |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% |

(2021年度)

# 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表