# 2021年度

# 广元市城市建设事务中心单位决算

目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 单位概况	1

一、职能简介	1

二、2021年重点工作完成情况	1

第二部分 2021年度单位决算情况说明	6

一、收入支出决算总体情况说明	6

二、收入决算情况说明	6

三、支出决算情况说明	7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11

八、政府性基金预算支出决算情况说明	12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12

十、预算绩效管理情况	12

十一、其他重要事项的情况说明	12

第三部分 名词解释	14

第四部分 附件	16

第五部分 附表	30

一、收入支出决算总表	30

二、收入决算表	30

三、支出决算表	30

四、财政拨款收入支出决算总表	30

五、财政拨款支出决算明细表	30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	30

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	30

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30

- 单位概况

- 一、职能简介

负责市城区道路（人行道、车行道）、桥梁、人行下穿通道、人行天桥、隧道等市政基础设施建设及日常维修维护管理工作；组织和协调市城区排水防涝日常管理工作；配合做好地下管线（廊、道、沟）及窨井设施管理工作；做好市政公用设施运行、城镇燃气行业指导协调服务工作；协调推进市城区市政基础设施项目建设工作；参与拟订市政设施建设计划的中长期发展规划和专业规划的编制并组织实施；参与市城区市政设施设计审查、施工过程质量监管和竣工验收等工作；承担城市建设等相关辅助工作。

- 二、2021年重点工作完成情况

（一）稳步推进市政基础设施项目建设。一是加快推进白龙江滨江路及堤防工程、西二环延伸段、市城区莲花片区等项目建设。二是完工宝轮环线（南线）、白龙江大桥项目，并已组织竣工验收。滨江北路（白龙江大桥-坪雾坝）、坪雾坝路网工程（滨江北路中段）除交安、绿化、照明外均完工。基本完工北二环东延线项目。

（二）深入推进“缓堵保畅”三年行动。一是万缘步行街智慧停车场完成东一段东二段基坑支护及土石方挖运施工，正在进行主体施工（东一段已完成地下室主体施工）。二是兴安路智慧停车场已完成主体施工。三是完工凤凰山隧道项目。

（三）全力保障市中心城区市政道路（桥梁）设施安全运营。一是完工市中心城区市政道路恢复重建项目和市城区10座桥梁安全检测项目。二是严格按照中心制定的《市政设施维修项目管理细则》，加大日常巡查和维修力度，实行定人、定岗、定责，重点部位重点巡查，确保市政设施巡查、管理、维护到位，做到第一时间发现和解决问题，完成文化路、人民南路、蜀门北路等20余处人行道透水砖铺装改造，解决了老百姓雨天出行泥水乱溅的问题。三是认真开展市城区市政道路安全隐患排查整治，加强市政基础设施维修维护。建立日常安全隐患排查机制，督促千润公司定期开展全面巡查工作，对排查出的安全隐患按照轻重缓急，及时安排处理。维修人行道面砖43521.11㎡，车行道沥青路面15859.04㎡，混凝土路面19092.88㎡。四是接通市城区万缘如意湖畔断头路和老城进修路断头路，解决了周边住户出行难的问题，切实做到为群众办实事，得到市领导表扬。五是做好全市窨井盖普查编号和问题窨井盖整治工作，及时处理四川省问题窨井盖投诉系统案件，处理完成群众投诉问题窨井盖案件30余起。督促各权属单位对井盖缺失、松动、破损等情况开展自查自纠，排查各类窨井盖20000余个。六是严格城市道路挖掘管理，加大违法挖掘行为查处，全年办理城市道路挖掘许可60余件。

（四）切实加强城镇燃气行业管理，指导成立广元市燃气行业协会。一是“6·13”湖北十堰燃气爆炸事故发生后，先后召开全市住建系统燃气安全调度会4次，报市安委会印发《广元市城镇燃气安全隐患大排查大整治工作方案》《进一步规范餐饮等行业可燃气体报警装置安装的通知》等文件6个，下发《提醒函》8份，成立县区督导工作专班8个，持续开展排查整治行动，全市开展排查150余次，对全市燃气经营单位实现排查整治全覆盖。二是围绕燃气经营企业、燃气管道、加气站、液化石油气充装站等重点场所开展联合执法行动，整治无证经营、无证上岗，非法储存、运输、充装，违法违规施工等行为。加强餐饮、学校、小区等重点区域入户安检，排查整治燃气用具使用安全隐患，督促非居民用气场所可燃气体报警装置安装。开展联合执法9次。三是指导成立广元市燃气行业协会，以行业自律为主线，推进燃气行业管理规范化。四是抓好城镇燃气企业从业人员培训教育。认真组织开展燃气经营企业从业人员考试报名、疑难解答和资格审核工作，切实保障了2021年城镇燃气企业从业人员考试工作的顺利完成。五是全力推进优化营商环境获得用气“三标一网”市县一体化进程。强化统筹协调，充分发挥牵头部门作用，加强对燃气企业业务培训，抓实督查检查，规范全市标准化服务，切实加快“三标一网”市县一体化进程。

（五）全力开展城市防汛抢险和排水防涝隐患排查整治。一是制定局防汛应急预案并开展应急救援演练，组建应急保障工作组9个、应急抢险队伍8支共300余人，建立防汛物资储备库3座，准备应急抢险车辆机械等20余台。二是对市城区20余个易涝点、城市低洼地、雨污管网等进行全面排查梳理，清淘疏通；对城区道路桥梁、低洼易涝点、重点项目等进行全面排查梳理，发现的利州东路、滨河北路、北京路等20余条破损、沉降道路已开展维修整治。三是对地质灾害隐患进行专项排查治理，对排查出的学府路、瓷莲路、水柜路、西二环4处道路边坡滑坡隐患开展治理。四是汛期严格执行领导干部带班的24小时值班制度，牵头做好市城区排水防涝应急抢险工作，加强应急物资储备和管理，保障了城市安全度汛，获市领导批示表扬。五是启动中心城区排水防涝提升改造，完成蜀门大桥、老鹰嘴大桥下穿排水防涝设施提升改造。

（六）积极配合城市体检试点、文明城市创建等相关工作。全力做好市中心城区市政基础设施维护维修，市政道路桥梁设施普查，牵头开展市中心城区城市家具排查整治工作，对市城区1.9万件城市家具进行了排查整治，拆除废弃线杆、IC卡电话亭等500余个，安装道路栏杆220余米。

（七）认真开展干部职工纪律作风整顿。一是通过支部会、中心工作会等形式认真组织全体干部职工深入学习纪律作风整顿相关文件、会议精神和工作通报。二是对照“重点整治内容”12方面问题，认真开展问题查摆，深入查找纪律作风和政风行风方面存在的突出问题，共查找出问题59条，并针对存在的问题，逐一制定了整改措施和整改时限。三是整改落实，完成各项问题整改销号。

（八）持续加强党支部建设和党史学习教育。一是严格落实党内组织生活制度，按照规定落实专题组织生活会，按时开展“三会一课”，组织开展“红色星期五”活动12次。二是积极开展党员志愿者服务。迎接国家卫生城市复审和创文期间按照局统一安排部署，派遣20余人参与嘉陵路和公园街环卫包干工作，全面完成包干任务。组织开展燃气宣传活动2次、参加雪峰小学周边卫生大扫除志愿活动等3次，组织支部党员专家为建党100周年大型活动提供技术支持等。三是认真落实党风廉政建设，以党纪政纪严格要求，严格按照《廉洁自律准则》约束党员干部言行，严格遵守生活纪律，厉行节俭。四是开展党史学习教育，组织专题学习12次，结合工作实际开展“我为群众办实事”活动15件。五是组织慰问帮扶村脱贫农户，增进脱贫农户感情。六是组织退休党员干部开展建党100周年座谈活动，增强支部凝聚力。

（九）扎实做好群众信访维稳和信息宣传。一是安排专人负责处理市民服务热线12345信访件、市长信箱及网络舆情等工作。处理市长信箱、网络舆情、市民服务热线信访200余件，较好完成了上级交办的信访件和网络舆情，做好了维稳工作。二是积极报送信息，加强宣传报道，向局信息中心报送工作动态、会议、政务信息等20余条，取得了良好宣传效果。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1049.91万元。与2020年相比，收、支总计各增加249.86万元，增长31.23%。主要变动原因一是增加了市城区10座桥梁安全检测资金190万元；二是地方还债资金比2020年增加100万元。

单位：万元

图1：收、支决算总计变动情况图

- 二、收入决算情况说明

## 2021年本年收入合计1049.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入859.91万元，占81.90%；政府性基金预算财政拨款收入190万元，占18.10%。

图2：收入决算结构图

- 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1045.91万元，其中：基本支出359.31万元，占34.35%；项目支出686.6万元，占65.65%。

图3：支出决算结构图

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1049.91万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加249.86万元，增长31.23%。主要变动原因一是增加了市城区10座桥梁安全检测资金190万元；二是地方还债资金比2020年增加100万元。

单位：万元

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出859.31万元，占本年支出合计的82.16%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.26万元，增长7.41%。主要变动原因地方还债资金比2020年增加100万元。

单位：万元

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出859.31万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出24.53万元，占2.85%；卫生健康支出12.56万元，占1.46%；城乡社区支出791.55万元，占92.12%；住房保障支出30.66万元，占3.57%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

### 2021年一般公共预算支出决算数为859.31万元，完成预算99.93%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为24.53万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.56万元，完成预算100%。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）:支出决算为291.55万元，完成预算99.79%，决算数小于预算数的主要原因一是用于支付职工工资、公用经费等；二是2021年12月转入的研究生工作补助结转下年支付。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为500万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为30.67万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出359.31万元，其中：

人员经费306.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费52.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平，主要原因是未安排预算。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，年初未安排预算。公务接待费支出决算较2020年无变化。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出186.6万元。

2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公”经费支出。

- 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

- 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对政府购买服务1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

- 其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021年广元市城市建设事务中心未发生机关运行经费支出，与2020年决算数持平。主要原因是广元市城市建设事务中心属于财政全额拨款事业单位，不属于行政单位和参公单位。

### （二）政府采购支出情况。

2021年，广元市城市建设事务中心政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，广元市城市建设事务中心共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

- 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：指反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

6.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

7.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 第四部分 附件

附件

081道口政府购买服务

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.该项目为广元市城市建设建设事务中心2021年年初预算项目，由该单位根据其实际工作需要编制项目预算。

2.本项目为081道口8名工作人员全年人员工资、保险等费用。目前081道口由广元千润有限公司进行管理，广元市住房和城乡建设局作为主管部门，对该项目前期申报、后期实施过程具有指导及监督作用。

（二）项目绩效目标。

1.该项目主要内容包括：081道口值班房运行维护8名工作人员全年人员工资、保险等费用。

2.该项目申报金额共计24万元。

（三）项目自评步骤及方法。

由主管部门成立绩效评价小组,按照项目绩效目标申报表一一对照完成情况，以及《2022年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目年初申报资金24万元，项目批复金额24万元，广财投〔2021〕112号进行调整为非政府采购指标。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目资金来源均为市本级财政资金。

2.资金到位。截至评价时点，该项目资金全部到位，资金到位率100%。

3.资金使用。截至评价时点，该项目实际支出金额24万元。支付依据合规合法，资金支付均未超预算。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施流程。

由广元千润有限公司具体实施管理。

（二）项目管理情况。

通过项目实施，保证了081道口的安全，杜绝了来往人员与车辆的安全隐患。

（三）项目监管情况。

作为主管部门，定期督促项目单位加快项目实施进度，严格按照预算申报实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2021年12月31日前，该项目使用金额24万元，完成了2021年081道口运行维护工作。资金结余0万元。

（二）项目效益情况。

本项目保证了081道口的安全，杜绝了来往人员与车辆的安全隐患，形成良好的交通环境。增加当地人民的就业机会，增加人民的收入。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目较好的完成了绩效目标。

（二）存在的问题。

存在预算金额与实际支出有差异的问题。

（三）相关建议。

建议通过预算编制培训，提高预算人员的专业水平，培养预算编织人员的责任，确保预算的准确性。

# 附表

| 2021年部门预算项目绩效目标自评 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  | 广元市住房和城乡建设局338301 |  | 实施单位 | 广元市城市建设事务中心 |
| 项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算数： | 24 | 执行数： | 24 |
|  |  | 其中： 财政拨款 | 24 | 其中： 财政拨款 | 24 |
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况 |  |
|  | 8名人员用于081铁路道口相关工作 |  |  | 8名人员用于081铁路道口相关工作 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 完成 指标 | 数量指标 | 政府购买服务人数 | 8人 | 8人 |
|  |  | 质量指标 | 安全率 | 确保过往车辆及行人安全通行 | 确保过往车辆及行人安全通行 |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2021.12.31 | 2021.12.31 |
|  |  | 成本指标 | 道口工作人员经费 | 24万元 | 24万元 |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 确保过往车辆及行人安全通行 | 95% | 95% |
|  | 满意 度指标 | 满意度 指标 | 市民满意度 | ≥90% | ≥90% |

附件

广元市城区10座桥梁安全检测项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.该项目为广元市城市建设建设事务中心2021年追加项目，由该单位根据其实际工作需要编制项目预算。

2.根据七届人民政府第99次常务会议议定，按照政府采购要求及需求论证报告通过公开招标确定四川交大工程检测咨询有限公司为该项目检测单位，广元市住房和城乡建设局作为主管部门，对该项目前期申报、后期实施过程具有指导及监督作用。

（二）项目绩效目标。

1.该项目主要内容包括：对市中心城区10座桥梁[碧桂园大桥、澳体大桥、万缘大桥（原南河四号桥）、天成大桥、田坝子大桥、则天路延伸段（浩口桥）、皇泽大桥、老铁桥、澳援大桥、滨江大道回龙河大桥]进行结构检测，包括桥梁外观、几何线形测量、桥梁结构无损检测、桥梁结构检算；对市住建局所管理的桥梁档案进行整理；对皇泽大桥、老铁桥（广元老城钢架公路桥）、澳援大桥、嘉陵江4号桥共4座桥梁编制船舶碰撞隐患治理方案。

2.该项目申报金额共计190万元，其中：碧桂园大桥安全检测技术服务费用21.7万元；澳体大桥安全检测技术费用23.9万元；万缘大桥安全检测技术费用11.6万元；天成大桥安全检测技术费用16.8万元；田坝子大桥安全检测技术费用16.3万元；则天路延伸段（浩口桥）安全检测技术费用6.2万元；皇泽大桥安全检测技术费用21.9万元；老铁桥安全检测技术费用：20.4万元；澳援大桥安全检测技术费用18.2万元；滨江大道回龙河大桥安全检测技术费用17.6万元；市政桥梁档案整理费用2.9万元；桥梁船舶碰撞桥梁隐患治理方案费用3.1万元；检测配合费用4.8万元；检测人员费用1.2万元。计划在2021年完成检测。

3.该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由主管部门成立绩效评价小组,按照项目绩效目标申报表一一对照完成情况，以及《2022年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目年初申报资金190万元，项目批复金额190万元，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目资金来源均为市本级财政资金。

2.资金到位。截至评价时点，该项目资金全部到位，资金到位率100%。

3.资金使用。截至评价时点，该项目实际支出金额186.6万元。项目资金按照政府采购合同约定，按进度完成支付。支付依据合规合法，资金支付均未超预算。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施流程。

由广元市建设工程质量安全站展开实施，通过必选、询价等方式采购相关用品及服务。

（二）项目管理情况。

该项目参照《广元市住房和城乡建设局采购管理办法》开展自行采购，严格按照文件流程执行，符合相关法律法规。

（三）项目监管情况。

作为主管部门，定期督促项目单位加快项目实施进度，严格按照预算申报实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2021年12月31日，该项目使用金额186.6万元，完成市城区10座桥梁安全检测、桥梁档案整理和对皇泽大桥、老铁桥（广元老城钢架公路桥）、澳援大桥、嘉陵江4号桥共4座桥梁编制船舶碰撞隐患治理方案。资金结余3.4万元。

（二）项目效益情况。

1.经济效益。对带动整个广元市城区经济建设的发展，将产生十分积极的作用

2.社会效益。项目的建设将有效地改善基础设施条件，方便当地居民生活及生产。

3.生态效率。市城区形成良好的交通环境。

4.可持续影响效益。可以增加当地人民的就业机会，增加当地人民的收入。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目较好的完成了绩效目标。

（二）存在的问题。

存在预算金额与实际支出有差异的问题。

（三）相关建议。

建议通过预算编制培训，提高预算人员的专业水平，培养预算编织人员的责任，确保预算的准确性。

# 附表

| 2021年部门预算项目绩效目标自评 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  | 广元市住房和城乡建设局338301 |  | 实施单位 | 广元市城市建设事务中心 |
| 项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算数： | 190 | 执行数： | 186.6 |
|  |  | 其中： 财政拨款 | 190 | 其中： 财政拨款 | 186.6 |
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况 |  |
|  | 按轻重缓急对市城区10座桥梁进行安全检测 |  |  | 按轻重缓急对市城区10座桥梁进行安全检测 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 完成 指标 | 数量指标 | 桥梁检测数量 | 10座 | 10座 |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 检测时间 | 1年 | 1年 |
|  |  | 成本指标 | 检测费用 | 190万元 | 186.6万元 |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 确保城市桥梁安全运行 | 确保城市桥梁安全运行 | 确保城市桥梁安全运行 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |
|  | 满意 度指标 | 满意度 指标 | 市民满意度 | ≥90% | ≥90% |

附件

2018年3月前广元市城区市政设施维修维护及

背街小巷改造等项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.该项目为广元市城市建设建设事务中心2021年追加项目，由该单位根据其实际工作需要编制项目预算。

2.此项目为广元市城市建设建设事务中心负责实施。广元市住房和城乡建设局作为主管部门，对该项目前期申报、后期实施过程具有指导及监督作用。

（二）项目绩效目标。

1.该项目主要内容包括：2018年3月以前的广元市中心城区市政公用设施维修维护及背街小巷改造、应急抢险、创优创文等项目。本项目建设地点位于广元市利州区，包括上西、老城、南河、下西、东坝、雪峰及万源等片区。

2.该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

由主管部门成立绩效评价小组,按照项目绩效目标申报表一一对照完成情况，以及《2022年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系》进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目申报资金500万元，项目批复金额500万元，无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目资金来源均为市本级财政资金。

2.资金到位。截至评价时点，该项目资金全部到位，资金到位率100%。

3.资金使用。截至评价时点，该项目实际支出金额500万元。支付依据合规合法，资金支付均未超预算。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施流程。

根据财政部、发展改革委、人民银行、审计署、银保监会、证监会《地方政府隐性债务统计监测工作方案》（财预〔2018〕171号）和《关于规范做好地方政府隐性债务变动统计工作的通知》（财预〔2019〕158号）文件要求，此项目资金申报及变动已纳入隐性债务监管。截至2021年6月末，债务余额1969万元。

（二）项目管理情况。

该项目2018年3月前已完工,按照相关文件申报为隐形债务资金。

（三）项目监管情况。

作为主管部门，定期督促项目单位加快项目实施进度，严格按照预算申报实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年按照广财债〔2021〕39号《广元市财政局关于下达偿还政府隐性债务预算资金的通知》，偿还资金500万元，债务余额为1469万元。按照广财债〔2021〕21号《广元市财政局关于进一步做好隐性债务化解的通知》，圆满完成2021年我中心隐性债务化解目标任务500万元。

（二）项目效益情况。

1.经济效益。市政基础设施日常维修维护项目响应过“紧日子”要求，践行节约理念，用有限的资金尽全力保障市政基础设施工作正常开展。2.社会效益。项目的建设将有效地改善基础设施条件，方便当地居民生活及生产。

2.社会效益。完善了城市基础设施，改善了城市环境质量，保障了城市居民的正常出行，市民投诉病害点道路的及时处理获得了广大市民的高度认可，提升了城市整体面貌和形象。

3.生态及可持续效益。市政基础设施得到及时的维修维护，为更好地进行广元市生态文明建设，实现“美丽广元”愿景目标，实现社会和经济的可持续发展创造了良好的条件。

4.服务对象满意度。通过12345热线、市长信箱、大话利州等意见收集平台，处理结果市民高度满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目较好的完成了隐形债务化解目标。

（二）存在的问题。

该项目已经完成债务化解任务，问题不存在。

（三）相关建议。

加大基础设施项目投入力度。

# 附表

| 主管部门及代码 |  | 广元市住房和城乡建设局338301 |  | 实施单位 | 广元市城市建设事务中心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算数： | 500 | 执行数： | 500 |
|  |  | 其中： 财政拨款 | 500 | 其中： 财政拨款 | 500 |
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况 |  |
|  | 2018年3月以前的广元市中心城区市政公用设施维修维护及背街小巷改造、应急抢险、创优创文等项目。 |  |  | 2018年3月以前的广元市中心城区市政公用设施维修维护及背街小巷改造、应急抢险、创优创文等项目。 |  | 预期目标 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|  | 完成 指标 | 数量指标 | 项目建设地点 | 上西、老城、南河、下西、东坝、雪峰及万源等片区 | 上西、老城、南河、下西、东坝、雪峰及万源等片区 |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 | 2018-2021 | 2018-2021 |
|  |  | 成本指标 | 市政维修费用 | 500万元 | 500万元 |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升城市整体面貌和形象 | 提升了城市整体面貌和形象 | 提升了城市整体面貌和形象 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 实现“美丽广元”愿景目标 | 实现“美丽广元”愿景目标 | 实现“美丽广元”愿景目标 |
|  | 满意 度指标 | 满意度 指标 | 市民满意度 | ≥90% | ≥90% |

# 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表