	附件1
	
	
	
	
	
	
	

	先进材料类专项资金分配表

	
	
	　
	　
	单位：万元

	序号
	企业
名称
	项目
名称
	项目建设内容
	投资情况
	项目开工时间
	项目竣工时间
	截止2018年12月已完成投资
	建议分配资金
	备注

	
	
	
	
	总投资
	其中：固定资产投资
	
	
	
	
	

	1
	四川海聚环保科技有限责任公司
	基于装配式混凝土建筑的环保柔性EA装饰板的研发及应用项目
	公司参与《四川省柔性饰面板块建筑外墙装饰工程技术标准》制定，与西南科技大学、西华大学等高校合作，以邓跃全（西南科技大学教授）作为技术带头人，通力进行本项目以下内容的研发及应用：
1、制备并完成柔性、轻质底材技术，UV及聚氨酯负氧离子光洁涂膜技术，涂膜材料及涂装工艺技术、生产线设计和制造技术等，集成多项无机及有机高分子材料技术，消除水泥乳液配比对底材柔性的影响，提出干燥、自流平、触变性、消泡性、施工漆面光洁度与配方的解决方案，研发不限于装配式混凝土建筑的柔性、轻质等底材及其生产技术；
2、制备装饰面层多样化、功能化、自动化技术，植入仿石漆涂装、磁漆涂装、负氧离子功能等技术；
3、设计EA装饰板一体化生产流程，完善配套车间建设、采购机器设备30余台套，建设年产20万平方米的智能化EA底材板、面漆喷涂自动化生产线。
	1100
	550
	2016.03
	2019.03
	900
	90
	利州区

	2
	四川欧亚高强铝业有限公司
	年产2万吨高性能铝合金材料项目
	利用现有生产厂房，改造1条高强铝合金挤压材铸锭生产线，建成年产2万吨高性能为主的大规格圆铸锭，板锭生产基地。预计项目实施后，可实现产值2亿，解决当地就业人员50人。
	2000
	1200
	2018.09
	2019.04
	850
	92
	　广元经济技术开发区

	3
	四川浙元新材料科技股份有限公司
	新型墙体装饰材料生产线项目
	利用双创中心标准厂房，购置新型墙体生产设备，建设年产29000吨环保型木塑板材加工生产线。
	1000
	500
	2018.03
	2019.01
	450
	58
	　广元经济技术开发区




附件2
中国西部（广元）绿色家居产业城公共服务设施建设
专项资金分配表
    单位：万元
	序号
	企业名称
	项目名称
	项目内容
	总投资
	开工时间
	竣工
时间
	截止2018年12月完成投资
	建议分配资金
	备注

	1
	旺苍县工业园区投资开发有限公司
	建设开发平台项目
	增加注册资本金，放大用于中国西部（旺苍）绿色智能家居产业园（尚武园区）新建入园道路长220米、宽24米，以及管网配套等基础设施。
	467
	2018.10
	2019.06
	210
	100
	旺苍县

	2
	四川昭旺家居产业投资有限责任公司
	新胜组团污水处理站项目
	新建处理规模为5000m3/d的污水处理厂一座。厂区内的主要建构筑物有调节池、细格栅沉砂池生化池、污泥回流及配水井、二沉池、转鼓过滤池、紫外线消毒渠、储泥池、污泥脱水机房、加药间、检修间、鼓风机房及配电室、出水计量检测间等。厂外主要包括截污管道10423m，以及完善厂区道路、绿化、给排水、电气、自控及仪表、环保、节能灯配套设施工程。
	8500
	2018.11
	2019.12
	112.98
	900
	昭化区


	附件3
	
	
	
	
	
	
	
	

	2018年全省第三批工业发展切块资金农产品加工园区项目资金分配表
	

	
	单位：万元

	序号
	企业名称
	项目名称
	项目内容
	总投资
	项目开工时间
	项目竣工时间
	截止2018年12月已完成投资
	建议分配资金
	备注

	1
	剑阁县瑞创水务有限公司
	剑阁县普安镇污水处理厂二期(PPP)项目
	在普安工业园区新建总规模1.5万m3/d污水处理厂一座，分两阶段：一阶段建设标准为日处理量0.5m3/d、二阶段建设标准为日处理量1m3/d。目前对一阶段进行建设，配套截污干管总长为7.4公里，其中：进水管网2.6公里、排水管网3.6公里、隧道涵管1.2公里。
	7000
	2016.08 
	2018.12 
	6000
	120
	剑阁县

	2
	广元市朝天区工业园区建设投资有限公司
	朝天区农产品加工及食品饮料产业发展规划、朝天经开区七盘关工业园B区三号路建设项目
	增加公司注册资本金，用于朝天区农产品加工及食品饮料产业发展规划、朝天经开区七盘关工业园B区三号路建设项目，总投资约465万元。主要建设内容为：1、估算投资65万元，加强与四川省食品发酵工业研究设计院的科研合作单位，建立科技创新创业、科技试验示范和成果转移转化基地，编制朝天区农产品加工及食品饮料产业发展规划；2、估算总投资400万元，新建道路全长536.92米，道路双向车道，道路宽度8米及配套附属设施。
	465
	2018.07 
	2019.02 
	180
	110
	朝天区

	3
	青川县经济商务和科技信息化局
	木鱼食品产业园园区场地平整工程
	完成园区场平工程，其中：场地平整15万平方米，挖填方18.6万立方米，并建设防洪堡坎和部分污水管网（园区周边居民的生活污水归集）。
	650
	2016.07 
	2019.02
	648
	30
	青川县

	4
	利州区工业集中发展区管理委员会
	大石党群服务中心
	该中心位于大石工业园四川百夫长清真饮品股份有限公司办公楼2—4楼，由党建示范长廊、纯真广场、同心驿站、同心教育馆和同心学院5个部分构成。是一家集宣传培训、双创服务为一体的综合性党群服务中心。同心驿站设有便企服务站、园区院士（专家）服务中心，主要为园区企业、党群组织和党员群众提供一站式服务。同心学院拥有非公企业党建孵化站、创客空间、多媒体教室和教师办公室等功能室，专门为大石园区内入驻企业和创新创业团队（项目）提供相关创业服务。
	593.72
	2018.07
	2019.01
	400
	100
	利州区


附件4
	汛期强降雨洪涝灾害受灾企业补助专项资金分配建议表

	
	
	单位：万元

	县区（企业）
	受损金额
	补助金额

	旺苍县
	26
	0.5 

	剑阁县
	337.6
	5.9 

	青川县
	1202
	21.0 

	利州区
	494
	8.6 

	昭化区
	133
	2.3 

	朝天区
	1300
	22.7 

	广元经济技术开发区
	343.9
	6.0 

	国网广元供电公司
	市经信委
	1212
	21.1 

	电信广元分公司
	
	550
	9.6 

	移动广元分公司
	
	330
	5.8 

	联通广元分公司
	
	110
	1.9 

	通信产业服务广元分公司
	
	300
	5.2 

	铁塔广元分公司
	
	135
	2.4 

	四川广电网络青川分公司
	
	237.6
	4.1 

	中石油青川分公司
	
	53
	0.9 

	合计
	6764.1
	118 


- 1 -

